REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL RÓMULO GALLEGOS

ÁREA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PROGRAMA DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

COORDINACIÓN DE PASANTÍAS

PLAN DE TRABAJO PASANTÍAS

PERÍODO LECTIVO: ________2022-1_________

| DATOS PERSONALES PASANTE: |  |  |
| --- | --- | --- |
| APELLIDOS Y NOMBRES: Jhoana Saray Rodríguez González |  |  |
| C.I. 30874329 | CORREO: jhoanasarayrodriguezgonzalez@gmail.com |  |
| TELÉFONO 1: 04243722259 |  | TELÉFONO 2: |
| DATOS DE LA EMPRESA: |  |  |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: FUNDACION DE PERSONAS AUTISTAS DEL GUARICO |  |  |
| ESTADO: GUÁRICO |  | LOCALIDAD: San Juan de los Morros |
| TELÉFONO: 0246-4313552 |  | TIPO: PRIVADO ( X ) PÚBLICO ( ) |
| SECTOR PRODUCTIVO: Educación - Salud |  |  |
| DATOS DEL TUTOR EMPRESARIAL: |  |  |
| APELLIDOS Y NOMBRES: Rondón Jiménez Julio Manuel |  |  |
| C.I: 9.883.407 | CORREO: juliorondon@gmail.com |  |
| TELÉFONO: 04124527290 |  | PROFESIÓN: Ingeniero Electrico |
| CARGO: |  | DEPARTAMENTO: - |
| PLAN DE TRABAJO: |  |  |
| TÍTULO DEL PROYECTO: Sistematización de los procesos administrativos de Fupaqua |  |  |
| ÁREA TEMÁTICA: informatica |  | MODALIDAD: presencial |
| FECHA INICIO: 6 de abril del 2024 |  | FECHA FIN: 28 de junio del 2024 |
| RESUMÉN: |  |  |

| PLAN DE TRABAJO PROPUESTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | HORAS | SEMANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Reunión inicial con el supervisor | 06/04 | 09/04 | 20hr | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Investigación sobre tecnologías y equipos necesarios | 10/04 | 15/04 | 30hr | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Planificación del trabajo a realizar | 15/04 | 17/04 | 20hr |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Compra de equipos para la red local | 20/04 | 27/04 | 30hr |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Configuración y pruebas de equipos en el laboratorio | 26/04 | 04/05 | 40hr |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Diseño de cómo van a estar conectados los equipos en la red local | 07/04 | 10/04 | 30hr |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Instalación física de los equipos | 10/05 | 24/05 | 40hr |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |
| 8 | Configuración de los aparatos que hacen funcionar la red | 01/06 | 08/06 | 30hr |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
| 9 | Pruebas para asegurarse de que todo está conectado correctamente | 08/06 | 15/06 | 30hr |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| 10 | Mantenimiento de las computadoras y equipos de red | 15/06 | 28/06 | 50hr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL HORAS; |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________________                                         ______________________________________

FIRMA DEL PASANTE                                                         FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA